Приложение 10

к муниципальной программе

«Развитие образования и молодёжной политики в

муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район

Рязанской области

на 2017-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА 10

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на

2017-2025 годы»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы.

Цель – создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Задача подпрограммы – обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы – 2017-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы составляет – 8724000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 8238280,00 рублей; местный бюджет – 485720,00 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 4200000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 3850000,00 рублей; местный бюджет – 350000,00 рублей);

2018 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 4524000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 4388280,00 рублей; местный бюджет – 135720,00 рублей);

2020 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2021 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2022 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2023 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2024 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2025 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей).

4. Механизм реализации подпрограммы.

Ответственный исполнитель и соисполнители Программы осуществляют следующие функции при реализации настоящей подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы  в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовое обеспечение мероприятий раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограмм настоящей подпрограммы, которые предусматривают участие министерства образования и молодёжной политики Рязанской области, осуществляется в форме предоставления субсидий бюджету муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с положением бюджетного законодательства.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм.

5. Система программных мероприятий

| №пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач | Главные распорядители | Ответственный исполнитель | Соисполнители (при наличии) | Источник финансирования | Объём финансирования, рубли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе, по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 % и выше, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение капитального ремонта МКОУ «Алешинская СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | МКОУ «Алешинская СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3850000,00 | 3850000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 350000,00 | 350000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 4200000,00 | 4200000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение капитального ремонта МКОУ «Сотницынская СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | МКОУ «Сотницынская СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4388280,00 | 0 | 0 | 4388280, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 135720,00 | 0 | 0 | 135720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 4524000,00 | 0 | 0 | 4524000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Пристрой к зданию «Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинская СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | «Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинская СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение капитального ремонта МКОУ «Малостуденецкая СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | МКОУ «Малостуденецкая СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Проведение капитального ремонта МКОУ «Придорожная СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | МКОУ «Придорожная СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Пристрой к зданию «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» | УО Сасовского муниципального района | УО Сасовского муниципального района | «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Проведение капитального ремонта МКОУ «Любовниковская СШ» |  |  | МКОУ «Любовниковская СШ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 8724000,00 | 4200000,00 | 0 | 4524000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.Планируемое количество новых мест общеобразовательных организаций Сасовского района по годам с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения

| № п\п | Наименование объекта | Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений | Единица измерения (количество мест) | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» | Пристрой к зданиям | мест |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 2. | «Берестянская ОШ» - филиал МКОУ «Демушкинс кая СШ» | Пристрой к зданиям | мест |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 3. | МКОУ «Любовниковская СШ» | Капитальный ремонт | мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| 4. | МКОУ «Алешинская СШ» | Капитальный ремонт | мест | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МКОУ «Малостуденецкая СШ» | Капитальный ремонт | мест |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 6. | МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя | Капитальный ремонт | мест |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| 7. | МКОУ «Сотницынская СШ» | Капитальный ремонт | мест |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

7. Целевые индикаторы эффективности

| № п\п | Целевой индикатор | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечено обучение в одну смену | Процент от общего количества обучающихся школ |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции | Процент от общего количества обучающихся школ |  |  |  |  | 39,6 | 36,0 | 19,2 | 19,2 | 11,4 |